| IUT – Département Informatique | **Compte Rendu 17** |  |
| --- | --- | --- |
| **SAE extranet - Boogie Team** |  |

| **Nom du rédacteur du compte rendu** | Nassim |
| --- | --- |
| **Lieu de la réunion**  **date/heure** | 11/01/24 8h30>12h30 / 13h30>17h30 |
| **Liste des présents** | Julien,Nassim,Loic,Tharindu, Patrick |
| **Liste des invités** | // |
| **Liste des absents** | // |
| **Document(s) lié(s)** | Maquette |
| **Liste de diffusion du CR** | Membre du groupe |

Ordre du jour

| **Sujet 2 :** | **<nom du thème de la discussion>** |
| --- | --- |
| **Discussion, remarques, …** |  |
| **Conclusion** |  |

| **Sujet 1 :** | **Site** |
| --- | --- |
| **Discussion, remarques, …** | **Nous avons continué d’avancé sur les pages du sites en implémentant un modèle MVC** |
| **Conclusion** | **Avancement sur la partie web du sites (front end)** |

| **Sujet 2 :** | **BDD** |
| --- | --- |
| **Discussion, remarques, …** | **Nous avons reçu une partie corrigé de notre modèle entité/association et nous l’avons traduit et modifié pour produire un script sql en utilisant looping et avoir des tables fonctionnelles sur la plateforme pedagoweb.** |
| **Conclusion** | **Avancement sur la partie back end du site** |

# 

# 

# Actions / Décisions prises (qu’il faudra suivre)

| **N° de l’action** | **STATUT de l’action :**  **en cours, en pause, close** | **Date début de l’action** | **Description** | **Nom des responsables de l’action** | **Échéance** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | en cours | 10/01/2024 | Page web (front end) | Tout le groupe | 22/01 |
| **2** | en cours | 10/01/2024 | Bdd (back end) | Tout le groupe | 22/01 |

# Date de la prochaine(s) réunion(s) : 12/01/2024