| IUT – Département Informatique | **Compte Rendu 19** |  |
| --- | --- | --- |
| **SAE extranet - Boogie Team** |  |

| **Nom du rédacteur du compte rendu** | Blilik Nassim |
| --- | --- |
| **Lieu de la réunion**  **date/heure** | 15/01/24. 8h30>12h30 /14h30 >16h30 |
| **Liste des présents** | Nassim,Loic,Tharindu, Patrick |
| **Liste des invités** | // |
| **Liste des absents** | // |
| **Document(s) lié(s)** |  |
| **Liste de diffusion du CR** | Membre du groupe |

Ordre du jour

| **Sujet 2 :** | **<nom du thème de la discussion>** |
| --- | --- |
| **Discussion, remarques, …** |  |
| **Conclusion** |  |

| **Sujet 1 :** | **Site Web** |
| --- | --- |
| **Discussion, remarques, …** | **Nous avons continué le site et commencé la liaison entre la base de données et le site ( la page de connexion) et la gestion des interlocuteurs.** |
| **Conclusion** | **en cours** |

| **Sujet 2 :** | **Rdv avec le client** |
| --- | --- |
| **Discussion, remarques, …** | **Nous avons eu une réunion avec le client, nous lui avons présenté l’avancement du site et il nous a donné certains avis et problèmes rencontrés sur le site.** |
| **Conclusion** | **terminé** |

# 

| **Sujet 3 :** | **Upgrade du site** |
| --- | --- |
| **Discussion, remarques, …** | **Nous avons amélioré le site suite au demande du clients graphiquement et nous somme sur l’ajout de certaines fonctionnalités pas encore au point comme la gestion des BDL sous format checkbox beaucoup plus simple à remplir pour l’utilisateur.** |
| **Conclusion** | **en cours** |

# 

# Actions / Décisions prises (qu’il faudra suivre)

| **N° de l’action** | **STATUT de l’action :**  **en cours, en pause, close** | **Date début de l’action** | **Description** | **Nom des responsables de l’action** | **Échéance** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | en cours | 10/01/2024 | Page web | Tout le groupe | 22/01 |
| **2** | close | 15/01/2024 | rdv avec le client | Nassim,Tharindu, Loic | 15/01 |

# Date de la prochaine(s) réunion(s) : 16/10/2024