| IUT – Département Informatique | **Compte Rendu Réunion** | Référence document : |
| --- | --- | --- |
| **<Nom du projet> - <Nom Startup>** | XXX-000 |

| **Nom du rédacteur du compte rendu** | Patrick Chen |
| --- | --- |
| **Lieu de la réunion**  **date/heure** | Saint-Denis,Villetaneuse , de 8h30~12h30 |
| **Liste des présents** | Sorbonne Paris Nord |
| **Liste des invités** | Tharindu,Loic,Julien,Nassim |
| **Liste des absents** |  |
| **Document(s) lié(s)** | <https://docs.google.com/document/d/1YZhJtrY0-A89UAUIOIXmpGU3zDJhuo8HLT2pfSd_fqA/edit>  <https://drive.google.com/file/d/1PLTfM5YtlkxoSbFfDjwam_eqMRJKh6AF/view?usp=sharing> |
| **Liste de diffusion du CR** |  |

| **Compte rendu validé par le Client** | non |
| --- | --- |

# Ordre du jour

| **Sujet 1 :** | **<nom du thème de la discussion>** |
| --- | --- |
| **Discussion, remarques, …** | **répartition des tâches sur lequel on doit vérifier les tâche manquante pour compléter le projet** |
| **Conclusion** | **Nassim+julien font la maquette /loic+tharindu font le diagramme de séquence / Je update le gantt et je fait le diagramme relationnel +les spécification de la bdd** |

# Actions / Décisions prises (qu’il faudra suivre)

| **N° de l’action** | **STATUT de l’action :**  **en cours, en pause, close** | **Date début de l’action** | **Description** | **Nom du responsable de l’action** | **Échéance** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Création Diagramme de Séquence | 05/12/23 | loic et tharindu ont fait le diagramme de séquence | Loïc, Tharindu | fini |
| **2** | Maquettage | 05/12/23 | Julien et Nassim ont commencé la maquette selon les spécification du site web | Julien,Nassim | 06/12/23 |
| **3** | Création | 05/12/23 | Ils ont même fait un logo alors que ce n'était pas nécessaire | Julien,Tharindu | fini |
| **4** | Gantt | 05/12/23 | J’ai modifier le gantt en fonction de la réunion et de la répartition des tâche pour chaque acteur du projet | Patrick | fini |
| **5** | Diagramme  relationnel | 05/12/23 | je me suis occupé de faire le diagramme relationnel en fonction du cdc et des réponse du client(Ellouze) pendant la séance de question/réponse | Patrick | fini  (possible modif plus tard) |

# Date de la prochaine(s) réunion(s) : 06/12/23