| IUT – Département Informatique | **Compte Rendu** | Référence document : |
| --- | --- | --- |
| **<Nom du projet> - <Nom Startup>** | XXX-000 |

| **Nom du rédacteur du compte rendu** | Julien JOSEPH MARIE |
| --- | --- |
| **Lieu de la réunion**  **date/heure** | 9h |
| **Liste des présents** | Julien,Nassim,Loic,Patrick,Tharindu |
| **Liste des invités** | // |
| **Liste des absents** | // |
| **Document(s) lié(s)** | https://www.figma.com/file/gYiWuA5min8imXIYnhlezw/Untitled?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=e2u5XK8ObfGOSv1r-1 |
| **Liste de diffusion du CR** | Présents + prof |

| **Compte rendu validé par le Client** | Le < mettre la date > / EN COURS de validation> / NON Validé |
| --- | --- |

# Ordre du jour

| **Sujet 1 :** | **Répartition des tâches** |
| --- | --- |
| **Discussion, remarques, …** | **Nous allons nous séparer les tâches afin d’être plus efficace mais chaque membres sera tout de même consulté pour qu’on soit tous en accord sur le projet** |
| **Conclusion** | **La répartition est :**  **Nassim , Julien > Maquettage**  **Julien , Tharindu > Création Logo**  **Loic , Tharindu > Diagramme de séquence**  **Patrick > Gantt + Diagramme Relationnel** |

# Actions / Décisions prises (qu’il faudra suivre)

| **N° de l’action** | **STATUT de l’action :**  **en cours, en pause, close** | **Date début de l’action** | **Description** | **Nom du responsable de l’action** | **Échéance** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Création Diagramme de Séquence | 05/12/23 | A l’aide du Cdc ils ont créé un diagramme de séquence qui plus tard nous permettra de bien programmer le site internet | Loic, Tharindu | fini |
| **2** | Maquettage | 05/12/23 | Moi et Nassim avons fais le début de la conception de la maquette (en prenant compte de nos avis) afin de l’envoyer à notre Client | Julien,Nassim | 06/12/23 |
| **3** | Création | 05/12/23 | Nous avons créé un logo pour notre entreprise | Julien,Tharindu | fini |
| **4** | Gantt | 05/12/23 | Modification du gantt en fonction de ce qu’on a fait aujourd’hui | Patrick | fini |
| **5** | Diagramme  relationnel | 05/12/23 | Il s’est occupé de faire le diagramme relationnel en fonction de la BDD (avec le Cdc nous avions les informations nécessaire pour connaître le contenue qu’il y aura dans les tables de la BD) | Patrick | fini  (possible modif plus tard) |

# Date de la prochaine(s) réunion(s) : 06/12/23