| IUT – Département Informatique | **Compte Rendu 6** |  |
| --- | --- | --- |
| **SAE extranet - BoogieTeam** |  |

| **Nom du rédacteur du compte rendu** | Tharindu Perera |
| --- | --- |
| **Lieu de la réunion**  **date/heure** | 06/12/23. 8h30 >12h30 |
| **Liste des présents** | Julien,Nassim,Loic,Patrick,Tharindu |
| **Liste des invités** | // |
| **Liste des absents** | // |
| **Document(s) lié(s)** | SujetSaphir + diagrammes |
| **Liste de diffusion du CR** | Présents + prof |

# Ordre du jour

| **Sujet 2 :** | **<nom du thème de la discussion>** |
| --- | --- |
| **Discussion, remarques, …** |  |
| **Conclusion** |  |

| **Sujet 1 :** | **Terminer les diagrammes et maquette** |
| --- | --- |
| **Discussion, remarques, …** | **Nous étant déjà séparé les tâches la dernière fois, nous savions déjà qui devait faire quoi aujourd’hui** |
| **Conclusion** | **La répartition est :**  **Nassim , Julien > Maquettage**  **Loic , Tharindu > Diagramme des cas d’utilisations et USER STORY**  **Patrick > adaptation gantt project** |

# Actions / Décisions prises (qu’il faudra suivre)

| **N° de l’action** | **STATUT de l’action :**  **en cours, en pause, close** | **Date début de l’action** | **Description** | **Nom des responsables de l’action** | **Échéance** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | En cours  (Création Diagramme des cas  d’utilisations) | 06/12/23 | A l’aide du diagrammes de séquences crée la dernière fois nous avons pu produire un nouveau diagrammes qui est celui des cas d’utilisations | Loïc, Tharindu,  Patrick | fini |
| **1.2** | En cours  (Maquettage) | 05/12/23 | Ils se sont occupé de la suite de la conception de la maquette (toujours en nous consultant) afin de l’envoyer à notre Client  Malheureusement cela prends plus de temps que prévu donc nous devons décaler la fin de la maquettage | Julien,Nassim | 7/12/23 |
| **1.3** | En cours  (User story) | 06/12/23 | Création du tableau contenant toutes les user story | Tharindu | fini |
| **1.4** | En cours  (Gantt) | 06/12/23 | Modification du gantt en fonction de ce qu’on a fait aujourd’hui | Patrick | fini |

# Date de la prochaine(s) réunion(s) : 07/12/23