| IUT – Département Informatique | **Compte Rendu Réunion** | Référence document : |
| --- | --- | --- |
| **Extranet - Pand’Artists** | XXX-010 |

| **Nom du rédacteur du compte rendu** | GIFFARD Axel |
| --- | --- |
| **Lieu de la réunion**  **date/heure** | 10/06/2024 Sarcelles 14H15- 20H00 5H45 |
| **Liste des présents** | Ryan, India, Patrick, Céline |
| **Liste des invités** |  |
| **Liste des absents** |  |
| **Document(s) lié(s)** |  |
| **Liste de diffusion du CR** |  |

# Ordre du jour

| **Sujet 1 :** | **backend** |
| --- | --- |
| **Discussion, remarques, …** | * **Possibilité d’ajouter plusieurs compétences pour un même formateur** * **Envoi de mail Réussi avec le protocole SMTP corrigé** |
| **Conclusion** | **Nous n’avons pas pu tout terminer malheureusement.** |

| **Sujet 2:** | **Serveur Jupyter** |
| --- | --- |
| **Discussion, remarques, …** | * **Avoir hébergé le serveur sur Jupyter en installant Putty, en envoyant les fichiers via SSH à l’aide de winscp** |
| **Conclusion** |  |

# 

| **Sujet 3:** | **GIT** |
| --- | --- |
| **Discussion, remarques, …** | * **J’ai recréé une deuxième version de la documentation à l’aide de Doxygen sur toutes les actions/fonctions qu’on a réalisées.** * **J’ai modifié le Readme pour mettre le lien du site** |
| **Conclusion** | [**https://jupyter.univ-paris13.fr/~12101147/**](https://jupyter.univ-paris13.fr/~12101147/) |

# 

# 

# Actions / Décisions prises (qu’il faudra suivre)

| **N° de l’action** | **STATUT de l’action :**  **en cours, en pause, close** | **Date début de l’action** | **Description** | **Nom du responsable de l’action** | **Échéance** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | Terminé | 28/05/2024 | Correction du code | tout le groupe | 10/06/2024 |
| **2** | Terminé | 28/05 | Modification de la base de données | India | 10/6 |
| **3** | Terminé | 23/05 | Continuer ses tâches assignées | tout le groupe | 10/6 |
| **4** | Terminé | 03/06 | Assembler plusieurs compétences pour un formateur | Axel et India | 10/06/2024 |