s

| IUT – Département Informatique | **Compte Rendu Réunion** | Référence document : |
| --- | --- | --- |
| **Extranet - Pand’Artists** | XXX-010 |

| **Nom du rédacteur du compte rendu** | Chen Patrick |
| --- | --- |
| **Lieu de la réunion**  **date/heure** | 23/05/2024 Eaubonne 9h00 - 12H30 |
| **Liste des présents** | Axel Giffard, India Cabo, Ryan Ramassamy, Patrick Chen, Jin Céline |
| **Liste des invités** |  |
| **Liste des absents** |  |
| **Document(s) lié(s)** |  |
| **Liste de diffusion du CR** |  |

# Ordre du jour

| **Sujet 1 :** | **Front-End site Web** |
| --- | --- |
| **Discussion, remarques, …** | * **Tentative d’ajout d’animation pour les FAQ** |
| **Conclusion** | **Pas réussi** |

| **Sujet 3 :** | **Installation de postgres** |
| --- | --- |
| **Discussion, remarques, …** | * **Problème pour faire le backend du site sur mon ordinateur personnel** |
| **Conclusion** | **Pas réussi** |

# 

# 

# Actions / Décisions prises (qu’il faudra suivre)

| **N° de l’action** | **STATUT de l’action :**  **en cours, en pause, close** | **Date début de l’action** | **Description** | **Nom du responsable de l’action** | **Échéance** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | En cours | 15/05 | Rédiger la synthèse de l’attendu 1 de la C1 | tout le groupe | ? |
| **2** | En cours | 15/05 | Continuer les actions à réaliser sur le front end | Tout le groupe | ? |

# Date de la prochaine(s) réunion(s) :

Date : 28/05/2023

Heure : 13h45-17h45

Lieu : Présentiel - Villetaneuse