| IUT – Département Informatique | **Compte Rendu Réunion** | Référence document : |
| --- | --- | --- |
| **Extranet - Pand’Artists** | XXX-010 |

| **Nom du rédacteur du compte rendu** | India CABO (organisatrice du groupe) |
| --- | --- |
| **Lieu de la réunion**  **date/heure** | 24/04/2024 I.U.T Villetaneuse 13h45 - 17h45 |
| **Liste des présents** | Axel, Ryan, India, Patrick, Céline |
| **Liste des invités** |  |
| **Liste des absents** |  |
| **Document(s) lié(s)** |  |
| **Liste de diffusion du CR** |  |

# Ordre du jour

| **Sujet 1 :** | **Ajout de compétence qui marche pas** |
| --- | --- |
| **Discussion, remarques, …** | * **La base de données n’est pas adaptée à l’ajout de compétence** |
| **Conclusion** | **Il faut modifier la base de données** |

| **Sujet 2 :** | **Réflexion sur la base de données** |
| --- | --- |
| **Discussion, remarques, …** | * **Reflexion à l’ajout de type composite UDT ou de type JSON** * **La modification de la base de données est devenue une priorité** |
| **Conclusion** | **Il faut modifier la base de données** |

# Actions / Décisions prises (qu’il faudra suivre)

| **N° de l’action** | **STATUT de l’action :**  **en cours, en pause, close** | **Date début de l’action** | **Description** | **Nom du responsable de l’action** | **Échéance** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | En cours | 28/05/2024 | Correction du code | tout le groupe | 3/06/2024 |
| **2** | En cours | 28/05 | Modification de la base de données | India | 3/6 |
| **3** | En cours | 23/05 | Continuer ses tâches assignées | tout le groupe | 3/6 |

# Date de la prochaine(s) réunion(s) :

Date : 30/05/2023

Heure : 13h45-17h45

Lieu : Distanciel - Eaubonne