| IUT – Département Informatique | **Compte Rendu Réunion** | Référence document : |
| --- | --- | --- |
| **Extranet - Pand’Artists** | XXX-010 |

| **Nom du rédacteur du compte rendu** | Giffard Axel (Chef d’équipe) |
| --- | --- |
| **Lieu de la réunion**  **date/heure** | 30/05/2024 Sarcelles 8H00- 12h00 |
| **Liste des présents** | India, Ryan, India, Patrick, Céline |
| **Liste des invités** |  |
| **Liste des absents** |  |
| **Document(s) lié(s)** |  |
| **Liste de diffusion du CR** |  |

# Ordre du jour

| **Sujet 1 :** | **Back-End** |
| --- | --- |
| **Discussion, remarques, …** | * **Récupérer les thèmes + les niveaux pour les ajouter dans la base de données dès qu’on modifie notre profil.** * **Ajout des fonctions getAllNiveaux et getAllTheme dans Model.php** * **Voir pour des modifications sur la base de données avec India** |
| **Conclusion** | **Faire fonctionner le bouton “compétences” dans la vue du modérateur ainsi que travailler la backend sur la gestion des compétences + pouvoir ajouter les compétences dans la vue de modification de profil** |

# Actions / Décisions prises (qu’il faudra suivre)

| **N° de l’action** | **STATUT de l’action :**  **en cours, en pause, close** | **Date début de l’action** | **Description** | **Nom du responsable de l’action** | **Échéance** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | En cours | 28/05/2024 | Correction du code | tout le groupe | 3/06/2024 |
| **2** | En cours | 28/05 | Modification de la base de données | India | 3/6 |
| **3** | En cours | 23/05 | Continuer ses tâches assignées | tout le groupe | 3/6 |
| **4** | Pas commencé | 30/05 | Commencer à voir pour le bouton “compétences” | Axel | 3/06/2024 |

# Date de la prochaine(s) réunion(s) :

Date : 03/06/2023

Heure : 13h45-17h45

Lieu : Distanciel - Sarcelles